法人库建设周报（9.2-9.8）

- 法人库数据规范建设情况

《法人库数据规范》已经完成法人库相关数据采集与梳理；编制《法人库数据规范》标准框架（征求意见稿），目前正在对接征求意见。

二、法人库建设情况

截至09月07日，法人库共建表90张，包含法人主体11686583家，企业 3419637，个体户 8191321。在册法人总数5781671,企业1945723，个体户3755561,总记录数141731156条，其中与法人主体成功关联的记录121492777条，关联率85.7%。
	建设内容如下：

一是基于法人库标准定义、数据字典及表结构，在华为平台建立相应的法人数据库、表。
	二是基于法人库标准，建立从清洗平台的清洗结果库与法人库之间标准的对应关系。清洗结果库共有表808张，记录数3681733797 条。
	去除与法人无关的表以后，法人库实际采集表415张，记录数211959546条。在415张表里面去除与自然人相关的记录后，剩下与法人相关的记录共141731156条入法人库
本周新入库记录数721162条。二是法人库采用表从归集到清洗的数据量核对及对数据量差距大的表核对清洗规则。

- 法人库共享接口开发情况

接口于2017年8月29日上线，截至09月07日，基本信息查询接口调用量46437。法人库共开发了三个共享接口。一是公积金中心成员单位信息查询接口，二是法人基本信息查询接口，三是法人基础信息校核接口。

- 四、法人库管理系统建设情况

- 法人库管理系统开发包括数据展示、查询服务、数据共享、数据统计、数据治理、系统管理等模块。目前已完成数据展示、查询服务、数据共享、数据统计、数据治理、系统管理模块的开发。本周工作：一是系统样式优化；二是数据整体预览增加法人数据分布图；

- 五、存在的问题及应对。

- （二）法人库采集表数据量比对

hz_ao_opa_detail表数据总量609339条，存在重复，数据量基本正确，去重后600033条；
hz_e_sp_pledge表数据总量523条，存在重复，工商数据量3万条，数据量不对；
hz_case_pub_baseinfo表数据总量106条，无重复，工商数据量7万条，数据量不对；
hz_case_pub_partyinfo表数据总量117条，无重复，工商数据量7万条，数据量不对；
hz_e_pri_person表数据总量70989，数据量不对；
hz_e_revoke表数据总量1781828条，存在重复，去重复后1779873条；
hz_e_sub表数据总量42454条，无重复，数据量不对，工商数据量23万条；
hz_mort_reg_info表数据总量19866条，无重复，数据量不对，工商数据量3万条；

- 六、下周工作

- （一）继续开展法人库管理系统开发

- 一是对界面风格进行美化；二是数据动态监控功能优化。

- （二）继续完成法人库数据比对

- 一是完成与工商存在数据量差异的表重新推送入库工作；二是着手开展法人库采集的其他表数据量与部门存量数据量的核对；三是与清洗组对接问题数据反馈方案。