法人库建设周报（9.14-10.20）

- 法人库数据规范建设情况

完成《法人库数据规范》专家审评材料，10.17通过专家审评，已完成《法人库数据规范》（报批稿）编制，目前在准备报批材料，下周完成向质监提交《法人库数据规范》电子稿进行公示，并准备提交整套报批材料。

二、法人库建设情况

截至10月20日，法人库共建表91张，包含法人主体11837866家，企业3464714，个体户8283153，总记录数156023217条，在册法人总数5891950，企业1979501，个体户3822341，其中与法人主体成功关联的记录133738436条，关联率85.72%。
建设内容如下：一是基于法人库标准定义、数据字典及表结构，在华为平台建立相应的法人数据库、表。二是基于法人库标准，建立从清洗平台的清洗结果库与法人库之间标准的对应关系。清洗结果库共有表808张，记录数3780381690条。
去除与法人无关的表以后，法人库实际采集表415张，记录数223757496条。在415张表里面去除与自然人相关的记录后，剩下与法人相关的记录共156023217条入法人库
本周新入库记录数变更减少1902648条。

- 法人库共享接口开发情况

接口于2017年8月29日上线，截至10月20日，基本信息查询接口调用量219260。法人库共开发了三个共享接口。一是公积金中心成员单位信息查询接口，二是法人基本信息查询接口，三是法人基础信息校核接口。

- 四、法人库管理系统建设情况

- 法人库管理系统开发包括数据展示、查询服务、数据共享、数据统计、数据治理、系统管理等模块。目前已完成数据展示、查询服务、数据共享、数据统计、数据治理、系统管理模块的开发。本周工作：一、数据总览大屏展示页面编码工作；二、系统首页样式调整；三、查询页面优化。

- 六、下周工作

- （一）继续开展法人库管理系统开发

- 一是数据整体预览大屏页比例调整；二是登录页面调整并对接；三是共享数据对接；四是完成管理系统的调整；

- （二）继续完成法人库数据比对

- 一是完成与工商存在数据量差异的表重新推送入库工作；二是着手开展法人库采集的其他表数据量与部门存量数据量的核对；三是与清洗组对接问题数据反馈方案。