法人库建设周报（11.04-11.10）

- 法人库数据规范建设情况

完成《法人库数据规范》专家审评材料，10.17通过专家审评，已完成《法人库数据规范》（报批稿）编制，目前在准备报批材料，下周完成向质监提交《法人库数据规范》电子稿进行公示，并准备提交整套报批材料。

二、法人库建设情况

截至11月10日，法人库共建表91张，包含法人主体11904343家，企业3485661，个体户8325774，总记录数156378569条，在册法人总数5937294，企业1992985，个体户3850213，其中与法人主体成功关联的记录134093788条，关联率85.75%。
	建设内容如下：一是基于法人库标准定义、数据字典及表结构，在华为平台建立相应的法人数据库、表。二是基于法人库标准，建立从清洗平台的清洗结果库与法人库之间标准的对应关系。清洗结果库共有表808张，记录数3,839,629,357条。
	去除与法人无关的表以后，法人库实际采集表415张，记录数224731543条。在415张表里面去除与自然人相关的记录后，剩下与法人相关的记录共156378569条入法人库
本周新增数据98677条。

- 法人库共享接口开发情况

接口于2017年8月29日上线，截至11月10日，基本信息查询接口调用量325245。法人库共开发了三个共享接口。一是公积金中心成员单位信息查询接口，二是法人基本信息查询接口，三是法人基础信息校核接口。

- 四、法人库管理系统建设情况

- 法人库管理系统开发包括数据展示、查询服务、数据共享、数据统计、数据治理、系统管理等模块。目前已完成数据展示、查询服务、数据共享、数据统计、数据治理、系统管理模块的开发。本周工作：一、关系路径模块开发；二、关心网络调整，增加节点点击功能；

- 六、下周工作

- （一）继续开展法人库管理系统开发

- 一是关系网络数据梳理；二是数据治理，部门数据统计；

- （二）继续完成法人库数据比对

一、工商股东关系数据需要重新推送、目前数据质量有问题；

二、工商管管信息需要推送、目前暂无数据;