法人库建设周报（11.11-11.17）

- 法人库数据规范建设情况

完成《法人库数据规范》专家审评材料，10.17通过专家审评，已完成《法人库数据规范》（报批稿）编制，目前在准备报批材料，下周完成向质监提交《法人库数据规范》电子稿进行公示，并准备提交整套报批材料。

二、法人库建设情况

截至11月17日，法人库共建表91张，包含法人主体11934404家，企业3496862，个体户8344609，总记录数157866644条，在册法人总数5958701，企业2001356，个体户3862972，其中与法人主体成功关联的记录135581863条，关联率85.88%。
建设内容如下：一是基于法人库标准定义、数据字典及表结构，在华为平台建立相应的法人数据库、表。二是基于法人库标准，建立从清洗平台的清洗结果库与法人库之间标准的对应关系。清洗结果库共有表808张，记录数3,380,961,131条。
去除与法人无关的表以后，法人库实际采集表415张，记录数204313980条。在415张表里面去除与自然人相关的记录后，剩下与法人相关的记录共157866644条入法人库。
本周新增数据1488075条。

- 法人库共享接口开发情况

接口于2017年8月29日上线，截至11月17日，基本信息查询接口调用量370,095。法人库共开发了三个共享接口。一是公积金中心成员单位信息查询接口，二是法人基本信息查询接口，三是法人基础信息校核接口。

- 四、法人库管理系统建设情况

- 法人库管理系统开发包括数据展示、查询服务、数据共享、数据统计、数据治理、系统管理等模块。目前已完成数据展示、查询服务、数据共享、数据统计、数据治理、系统管理模块的开发。本周工作：一、关系路径模块重新设计；二、关系网络重新设计；三、详情页面优化方案；

- 六、下周工作

- （一）继续开展法人库管理系统开发

- 一是关系路径优化，提供筛选和过滤条件；二是关系网络提供筛选条件；三是展现详情列表重新进行排序，没有数据的灰掉，不同类型企业展示的内容不一样。四是业务数据沉淀量分类统计、部门数据交换情况汇总等维度来对法人库的各维度情况进行统计分析。

- （二）继续完成法人库数据比对

一、工商股东关系数据需要重新推送、目前数据质量有问题；

二、工商管管信息需要推送、目前暂无数据;