# 法人库建设周报（8.26-9.1）

1. 法人库数据规范建设情况

《法人库数据规范》已经完成法人库相关数据采集与梳理；编制《法人库数据规范》标准框架（征求意见稿）。

二、法人库建设情况

截至8月31日，法人库共建表90张，包含法人主体11533791家，企业3411246，个体户8051983，在册法人总数5754241,企业1941973，个体户3748381,总记录数141009994条，其中与法人主体成功关联的记录120771615条，关联率85.64%。  
 建设内容如下：一是基于法人库标准定义、数据字典及表结构，在华为平台建立相应的法人数据库、表。120770198  
二是基于法人库标准，建立从清洗平台的清洗结果库与法人库之间标准的对应关系。清洗结果库共有表808张，记录数3455237456条。  
 去除与法人无关的表以后，法人库实际采集表415张，记录数211092431条。在415张表里面去除与自然人相关的记录后，剩下与法人相关的记录共141009994条入法人库  
本周新入库记录数132115条。二是法人库采用表从归集到清洗的数据量核对及对数据量差距大的表核对清洗规则。

1. 法人库共享接口开发情况

接口于2017年8月29日上线，截至8月31日，基本信息查询接口调用量14967。法人库共开发了三个共享接口。**一是**公积金中心成员单位信息查询接口，**二是**法人基本信息查询接口，**三是**法人基础信息校核接口。**本周工作**：接口调用情况统计。

四、法人库管理系统建设情况

法人库管理系统开发包括数据处理、查询服务、数据共享、数据统计、系统管理等模块。目前已完成数据处理、查询服务、数据共享、数据统计中部门数据统计模块的开发。尚未完成的有查询服务中自然人查询模块、数据统计中维度统计模块及系统管理模块。**本周工作**：一是数据治理-数据目录统计；二是数据治理-数据已入库统计；三是数据治理-管理分析；四是功能页面调整；

五、下周工作

**（一）继续开展法人库管理系统开发**

一是对界面风格进行重新优化；二是数据整理预览增加浙江地图；三是法人库数据清洗监控中心调整。

**（二）继续完成法人库数据比对**

一是完成与工商存在数据量差异的表重新推送入库工作；二是着手开展法人库采集的其他表数据量与部门存量数据量的核对；三是与清洗组对接问题数据反馈方案。