# 法人库建设周报（9.16-9.22）

1. 法人库数据规范建设情况

《法人库数据规范》已经完成法人库相关数据采集与梳理；完成《法人库数据标准（报审稿）》、《标准征求意见汇总表》、《法人库数据标准（报审稿）编制说明》

二、法人库建设情况

截至09月21日，法人库共建表91张，包含法人主体11743449家，企业3435541，个体户8227234，总记录数149975594条，在册法人总数5822518，企业1958499，个体户3783236，其中与法人主体成功关联的记录129737215条，关联率86.51%。  
建设内容如下：一是基于法人库标准定义、数据字典及表结构，在华为平台建立相应的法人数据库、表。  
二是基于法人库标准，建立从清洗平台的清洗结果库与法人库之间标准的对应关系。清洗结果库共有表808张，记录数3784286392 条。  
去除与法人无关的表以后，法人库实际采集表415张，记录数219603359条。在415张表里面去除与自然人相关的记录后，剩下与法人相关的记录共149975594条入法人库  
本周新入库记录数1035781条。二是法人库采用表从归集到清洗的数据量核对及对数据量差距大的表核对清洗规则。

1. 法人库共享接口开发情况

接口于2017年8月29日上线，截至09月21日，基本信息查询接口调用量110873。法人库共开发了三个共享接口。**一是**公积金中心成员单位信息查询接口，**二是**法人基本信息查询接口，**三是**法人基础信息校核接口。

四、法人库管理系统建设情况

法人库管理系统开发包括数据展示、查询服务、数据共享、数据统计、数据治理、系统管理等模块。目前已完成数据展示、查询服务、数据共享、数据统计、数据治理、系统管理模块的开发。**本周工作**：一是数据总览大屏展示页面重新设计；二是展示数据项调整；

五、存在的问题及应对。

**（二）法人库采集表数据量比对**  
 hz\_e\_sp\_pledge 表数据总量14712，存在重复，工商数据量3W，数据量不对；

hz\_case\_pub\_baseinfo 表数据总量172 ，工商数据量7W，数据量不对；

hz\_case\_pub\_partyinfo表数据总量71，工商数据量7W， 数据量不对；

hz\_e\_sub表数据总量42402，数据量不对，工商数据量23W；

hz\_mort\_reg\_info表数据总量19991，数据量不对，工商数据量3W；

六、下周工作

**（一）继续开展法人库管理系统开发**

一是数据整体预览大屏开发；二是表格展示数据项核对；

**（二）继续完成法人库数据比对**

一是完成与工商存在数据量差异的表重新推送入库工作；二是着手开展法人库采集的其他表数据量与部门存量数据量的核对；三是与清洗组对接问题数据反馈方案。